## Slide 1
企业内部沟通交流
APP+WEB
3B组
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
廖祥森 陈潢 焦点

## Slide 2
内容
项目任务及研发过程
项目进度及里程碑
项目技术及辅助工具
项目工作量数据
01
02
03
04
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
05
06
设计变更及应对情况
项目相关活动及结果

## Slide 3
PART
01
项目任务及研发过程
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 4
01
项目内容
移动应用（App）方兴未艾，特别是聊天沟通类的app满足了人们即时沟通交流的需求。不过这些App也将生活与工作混在一起，很多职场人士是无法处理得当。使用这类App进行工作交流的话，可能前一秒还在交流工作的事情，后一秒就和朋友闲聊，刷朋友圈去了。
此外许多企业内部信息泄露或被骗的新闻不断传出，也让企业内部沟通app的市场需求越来越大。使用企业内部沟通app可开展企业内部管理，加强企业成员间更好更快地交流和互动，有效提高企业管理效率。
本产品基于项目背景描述，希望构建专用于企业内部沟通交流的软件。
关于软件分别有网页版和移动设备版，使用范围广泛。
为了更好的开发产品，针对企业内部将用户分为管理员、部长、部员三个等级，从而使权限以及功能简单分明。
项目背景
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
项目目标

## Slide 5
02
产品功能实现设计
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
 | 功能名称 | 功能说明 | 备注
WEB | 组织结构管理 | 定义企业树形结构，添加、删除及修改部门信息，修改部门部长 | 管理员
WEB | 用户管理 | 添加、删除、修改人员信息；禁用或激活人员 | 管理员
WEB | 任务管理 | 添加符合格式要求的Activiti流程定义文件并部署相应流程，修改流程名，删除已部署流程 | 管理员
WEB | 发布通知 | 发布MarkDown格式的通知，查看已经发布的通知，接收的通知 | 部长
APP | 聊天 | 和企业内任意成员进行私聊，部长可开启子部门所组成的群聊 | 所有成员
APP | 任务处理 | 开启已部署的任务，处理任务，查看已经结束的任务 | 所有成员
APP | 查看通知 | 查看已读或者未读通知，未读通知通知栏会推送 | 所有成员

## Slide 6
03
Web端页面设计
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 7
04
APP端页面设计
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 8
05
后台API设计
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 9
01
03
廖祥森
小组组长，担任移动端开发与web端开发
焦点
担任web端开发
陈潢
担任后端开发与服务器部署
05
团队分工
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 10
01
02
03
04
对用户需求进行分析，确定设计原型，使用墨刀制作出原型设计DEMO
04
研发过程
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
完成静态页面，展现产品功能设计
APP及网页与服务器交互，前后端搭建
测试，确定产品最终版本，撰写文档

## Slide 11
PART
02
项目进度及里程碑
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 12
01
02
03
04
需求分析 + 原型设计
3月
进度与里程碑
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
技术探索 + 约定接口格式 + 通信测试DEMO
4月
APP与WEB的静态界面 + 聊天DEMO + 后端与Activiti的集成 + Docker与DaoCloud持续集成
5月 – 6月中旬
前后端对接 + 功能测试
6月中旬 – 7月中旬

## Slide 13
进度与里程碑 蒲公英快速发布新版本
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 14
PART
03
项目技术及辅助工具
dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to.
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 15
Karma + Jasmine +JUnit
Sublime Text 3 + WebStorm + intellij idea
Tomcat + Nginx+Docker
IDE
服务器
测试
集成与发布
01
工具
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
Git(版本控制) + Github(代码托管)
Daocloud

## Slide 16
01
02
03
04
02
技术
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
APP借助Ionic与Cordova跨平台开发框架；
APP的聊天部分借助极光推送第三方推送服务
WEB的UI设计借助Bootstrap；
整体采用Angular1作为开发框架
后台基于Java的Spring框架并集成第三方服务
项目使用maven管理依赖
服务端部署在Linux环境下
基于多docker实现服务的便捷迁移和一键部署

## Slide 17
PART
04
项目工作量数据
dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to.
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 18
Key Words Here
Vivamus Quam Dolor, Tempor Ac Gravida Sit Amet, Porta Fermentum Magna. Aliquam Euismod.
01
GitHub项目
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
https://github.com/EnInternalChat

## Slide 19
Key Words Here
Vivamus Quam Dolor, Tempor Ac Gravida Sit Amet, Porta Fermentum Magna. Aliquam Euismod.
02
代码commit数据
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 20
Key Words Here
Vivamus Quam Dolor, Tempor Ac Gravida Sit Amet, Porta Fermentum Magna. Aliquam Euismod.
02
代码行数
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
APP端
TypeScript 3661行
HTML 751行
Sass 1233行
合计 5645行
WEB端
JavaScript 3246行
HTML 1129行
合计 4375行
服务端
Java 4371行
HTML 544行
脚本/数据 1324行
合计 6239行

## Slide 21
PART
05
设计变更及应对情况
dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to.
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 22
之Web端页面设计变更
第一版WEB页面没有使用WEB开发框架，并且没有公司部门树形结构的展示，为了之后开发的便利性因此弃用。
首先，切换WEB页面模板，添加树形结构支持控件，添加Markdown在线编辑器。
其次，对纯静态网页添加angularJS框架代码，为与后端连接交互做准备
WEB端企业部门树形结构动态添加与删除。
SimpleMDE在线markdown编辑器，前后端通知统一采用marked.js进行渲染
Bootstrap相应式UI框架，适配多种尺寸的屏幕分辨率
变更原因
应对
01
设计变更与应对
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
结果

## Slide 23
之APP端设计变更
最早采用ionic1作为开发框架，UI不够美观。
一开始打算使用WebSocket开发聊天功能，开发难度较高。
首先，切换为ionic2开发框架，借助Angular2作为底层的开发框架。
其次，调研世面上常用的第三方通信服务的使用，确定使用激光推送JMessage作为通信模块的实现方式
Ionic2开发的APP界面更加美观，并且采用TypeScript作为开发语言，具有类型检查机制，提高了开发效率。
极光推送JMessage使用简单，并且支持Ioinc框架，减少了通信模块的开发难度
变更原因
应对
01
设计变更与应对
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
结果

## Slide 24
之服务端设计变更
最初服务端代码完全依赖于部署的Linux环境，mongo、mysql、redis、tomcat等组件都靠手动安装，切换服务器环境需要从头来过，操作繁复耗时，且启动速度极不稳定
变更原因
应对
01
设计变更与应对
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
结果
通过咨询经验者并结合当前开发状况以及持续集成部署的要求，选用了docker容器技术，服务本身需要依赖的组件较多，不易集成到一个docker容器中，于是进一步使用docker-compose容器编排技术，并改变本地打包上传部署的方式，直接在服务端完成打包部署和启动。
服务部署和启动效率大幅提升，操作大幅简化，对Linux服务器环境的要求大大下降，因此还成功的在生产开发环境的基础上部署了第二个测试环境，同时服务器数据被破坏后重新初始化变得极为容易，对接效率上升。

## Slide 25
之后台架构设计变更
后台架构设计开始大家都对rest认知模糊，因此初始API设计大范围的违反了restful的设计风格。
同时由于对非关系型数据库的认知不足，数据模型设计也冗余且不符合场景需求。
变更原因
应对
01
设计变更与应对
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
结果
在老师的相关技术指导之下，controller层（此处即API）大范围整改，最终改成了70%以上偏向restful风格的API，且遵守。了更多的restful设计原则。
Model层大规模整改，在具有一定关联关系的数据模型之间建立级联引用关系，尽可能去除冗余数据。
整体设计更加合理，获取数据量基本不变的情况下减少了与数据库之间的交互，理论查询效率上升，且数据模型更加符合场景需求

## Slide 26
PART
06
项目相关活动及结果
dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to.
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 27
小组讨论原定为每周六下午，后改为每周五课后及下周一晚。
小组会主题：
上周五软工课后分配的任务完成情况及本周个人任务
小组讨论共计16次
详见3B组《会议记录》
01
02
03
04
01
小组讨论日志
compellingly deliver prospective catalysts for change
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 28
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
https://github.com/njuics/se2017/wiki/%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E8%AE%B0%E5%BD%95-3B
02
04
02
会议记录
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 29
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
https://github.com/njuics/se2017/wiki/%E5%9B%A2%E9%98%9F%E5%88%86%E5%B7%A5-3B
02
04
03
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
团队分工

## Slide 30
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
If you were a teardrop ，in my eye, for fear of losing you，I would never cry
Your title here
https://github.com/njuics/se2017/wiki/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AE%B0%E5%BD%95-3B
02
04
04
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
开发记录

## Slide 31
SE2017-3B
企业内部沟通交流
thanks
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8