# 软件工程综合实验项目验收报告

# 小组工作日志

## 项目名称： 企业内部沟通APP

项目指导老师： 曹春

项目小组成员：

焦点 141220049

廖祥森 141160033

陈潢 141270004

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 内容概要 |
| 03.05 | i.与用户交流，小组讨论项目需求以及用户需求；  ii.编写并提交第一版项目需求文档；  iii.初步分配小组成员任务； |
| 03.12 | i.总结讨论项目需求及对应功能设计；  ii.编写并提交项目需求文档最终版本；  iii.建立小组GitHub项目并确定成员分工； |
| 03.23 | i.初步完成APP端与WEB端原型设计、整体系统架构；  ii.编写并提交系统架构与原型设计方案文档 |
| 04.16 | i.设计前后端交互方案，决定后端数据库结构，提出传输数据的具体解决方案，对web数据传输的API接口进行初步设计；  ii.进行Web端树状结构设计；  iii.制作并提交APP端与web端原型设计及高保真demo； |
| 05.03 | i.APP端任务管理界面完成，与后端确定如何获取任务信息，如何完成任务等接口的详细情况；  ii.Web端登录界面初步实现 |
| 05.08 | i.APP通知界面，设置界面，头像选择界面完成，与后端讨论公司人员信息获取的接口问题  ii.web端通知界面初步设计完成  Iii.JPush文档，推送文档，数据库方法 |
| 05.15 | i.JMessage 服务端信息交互，运行测试私聊及群聊部分  ii.web端初步实现设置界面  iii.APP端进行聊天功能改进 |
| 05.19 |  |
| 05.22 |  |
| 05.26 | i.测试APP端群聊功能，找出群聊问题所在并进行修改  ii.web端进行小的更改 |
| 05.31 | i.web端设置界面angularJS  ii.使用并测试JPush服务端接口  iii.聊天发送图片功能实现并测试 |
| 06.02 | i.web端组织机构页面与用户管理两个功能进行完善改进  ii.准备语言转换和翻译工作 |
| 06.07 | i.APP端聊天功能，实现拍照和本地图片的发送功能；  ii.个人设置头像更改；  iii.web端发送通知功能加入MarkDown插件;  iv.API接口bug修改 |
| 06.12 | i.讨论完善web端通知功能;  ii.编辑部员功能 |
| 06.19 | i.完善web端登录界面  ii.完善个人设置功能 |
| 06.21 | i.测试完善群组聊天；  ii.改善部门结构功能； |
| 07.11 | i.语言转换功能翻译完成  ii.web端个人设置功能完成 |